## Slide 1: Lv.3 Cloud Platform Eng. 조별과제 1조- 무엇을 상상하든, 그 이상을
성명/직위 | 부서
김지수 매니저 | 금융 Innovation 3팀
김흥기 매니저 | 금융 Innovation 3팀
강진웅 매니저 | Solution Service 팀

## Slide 2: 1. 조별과제-Final lab 수행계획서
프로젝트 이름
모두의 서비스 - 무엇을 상상하든, 그 이상을
프로젝트 목적 (필요성)
Global 서비스를 목표로 하는 모두의 서비스는 2023-10월 부터 국가별로 순차적인 open을 대비하고,
특정 지역의 장애가 타 지역으로의 전파되지 않는 환경을 구성
예측이 불가능한 초반 시장상황에 유연하게 인프라 구축
향후 특정 벤더의 Cloud환경에 종속되지 않는 Multi Cloud도 적용 가능한 아키텍처를 설계한다
프로젝트 역할분담
김지수(조장)
    Cloud 아키텍처 설계
    확장성/가용성을 고려한 인프라 구축,
    Terraform 리딩
김흥기(팀원)
    Cloud 아키텍처 설계
    개발 지원
강진웅(팀원)
    Cloud 보안, 모니터링
    Terraform 실 사용 사례 비교 검토

## Slide 3: 1. 조별과제-Final lab 수행계획서
프로젝트 수행일정
W1( ~ 06.16): 각자 과제 분석
w2( ~ 06.23): 과제 기본 설계 (온라인 미팅)
w3( ~ 06.30) : 과제 상세 설계 (온라인 미팅): Task 확정
W5(~ 07.14) : 개발 및 인프라 구성 – offline 미팅
W6(~ 07.21): 전문가 코칭 및 통합 테스트
W7(~ 07.28): 통합 테스트 – offline 미팅
프로젝트 예상 결과물
실 구축 인프라 구성(IoC 코드 기반)
인프라 실시간 모니터링
프로젝트 기대효과
실 프로젝트 경험과 유사한 Cloud 환경의 인프라 아키텍처 설계 및 인프라 구축 운영
기존 Legacy 환경 대비 Cloud 특성을 고려한 인프라 설계 능력 배양
실 프로젝트에 준하는 Cloud 환경 경험
프로젝트 작업범위
모두의 서비스 전체 인프라 구성
Multi Cloud는 본 과정에서는 설계만 반영하고, 실 구성은 진행하지 않음
AWS 관련 프로젝트 현장에서 예상되는 전체 Life Cycle 구성

## Slide 4: 감사합니다.